Documentação Técnica de Projeto

<TOINTO/2023-2024>

**Histórico de Alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 22/03/2023 | Versão 1 | Criação da documentação | Natália |
| 24/03/2023 | Versão 2 | Modificação do documento | Natália |
| 07/06/2023 | Versão 3 | Acréscimo ao documento | Natália |
|  |  |  |  |

Sumário

[1. Introdução 4](#_Toc126845171)

[2. Objetivo do Projeto 4](#_Toc126845172)

[3. Escopo 4](#_Toc126845173)

[4. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 4](#_Toc126845174)

[5. Etapas e Time 4](#_Toc126845175)

[6. Cronograma 5](#_Toc126845176)

[7. Gestão de Recursos 5](#_Toc126845177)

[7.1 Definição da Equipe do Projeto 5](#_Toc126845178)

[7.2 Outros Recursos 5](#_Toc126845179)

[8. Stakeholders 6](#_Toc126845180)

[9. Riscos 6](#_Toc126845181)

10. Feedbacks .............................................................................................................................6

11. Atualizações Feitas................................................................................................................6

12. Atualizações para Fazer.........................................................................................................7

# Introdução

Este documento fornece uma apresentação técnica do projeto Tointo, sem se aprofundar muito nos detalhes da interação do usuário com o site e a iteração da equipe, já que o último será realizado ao longo do projeto. Nele são apresentados os **objetivos do projeto**, as etapas de produção, como o **escopo**, a **metodologia de desenvolvimento**, as **etapas e time e o cronograma**. Também conterá a **gestão de recursos, os stakeholders e os possíveis riscos** que podem surgir ao longo do projeto.

# Objetivo do Projeto

O projeto do site Tointo surgiu com o objetivo de ajudar e facilitar a organização da rotina, do trabalho e o cotidiano dos usuários de uma forma prática e funcional, pensado sempre na melhor experiência e interação deles com o produto.

# Escopo

O escopo do projeto da lista de tarefas Tointo, consiste na realização da criação do wireframe, prototipado em HTML e CSS, com a criação da landing page (com página de login e cadastro, o home, os recursos, planos, sobre a empresa e as redes sociais) e do desenvolvimento do protótipo da página principal da lista da tarefas, tudo na paleta de cor roxa.

# Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas

Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizado o método Scrum, desta forma cada um da equipe recebeu as seguintes funções:

* Natália Ap. Samogim: recebeu a função de PO;
* Júlia Dias Lara: recebeu a função de Scrum Master;
* Laura F. Figueiredo, Luis Otávio S. Batista e Marília M. Bellini: receberam a função de Desenvolvedores.
* Maria Luiza G. Poli: recebeu a função de arquiteta.

# Etapas e Time

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Período | Objetivos |
| 1 | 162 horas | Entregar a Landing Page |
| 2 | 144 horas | Melhoria da aplicação TOINTO |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Cronograma

Cronograma da parte de realização da Landing page do Tointo:

* 10/03- Começamos a fazer o Wireframe e fizemos também a estrutura HTML.
* 15/03- Começamos a usar o GitHub e fazer a estrutura do CSS.
* 17/03- Terminamos o HTML e continuamos o CSS.
* 22/03- Fizemos ajustes no HTML, comentamos todos os códigos no HTML e encerramos o CSS.
* 24/03- Documentamos a parte funcional da LP em nível de usuário, a parte estrutural (HTML e CSS) em nível desenvolvedor, preparamos a apresentação para os Stakeholders (documentação técnica), os dados para review e dados para a retrospectiva.

# Gestão de Recursos

## Definição da Equipe do Projeto

Tabela com o mapeamento dos profissionais da equipe de projeto nas respectivas responsabilidades necessárias.

|  |  |
| --- | --- |
| Responsabilidades | Profissionais da equipe de projeto |
| Gerente de Projeto | Natália Ap. Samogim |
| PO | Natália Ap. Samogim |
| Scrum Master | Júlia Dias Lara |
| Desenvolvedor | Marília Bellini, Luís Otávio Batista e Laura Figueiredo |
| Arquiteto | Maria Luiza G. Poli |

## Outros Recursos

Os outros recursos que serão utilizados ao longo do projeto são:

* JavaScript
* Canva
* Freepick
* Python

# Stakeholders

|  |  |
| --- | --- |
| Stakeholder | Responsabilidade |
| Patrocinador do Projeto | Sesi/Senai |
| Coordenador do Projeto | Natália Ap. Samogim |
| Diretores | Lucas Bueno e Junior Garcia |
|  |  |

# Riscos

Os possíveis riscos que podem surgir ao longo do projeto são a utilização do GitHub Desktop e a do site (caso haja conflitos entre os documentos e outros problemas de push e pull), mudanças não previstas no projeto, troca ou saída de membros e o atraso na aprendizagem/entrega dos participantes.

1. **Feedbacks**

Na nossa apresentação sobre o TOINTO na escola, alguns que assistiram deram feedbacks, como arrumar o menu (deixá-lo fixo) e ter a opção de dar nota por estrelas também.

1. **Atualizações Feitas**

As últimas atualizações feitas no projeto inicial, foi a mudança no logo (que agora ficou redonda), acréscimo de informações sobre o significado TOINTO no main e no footer da aplicação. Foi concluído também a funcionalidade do botão voltar das páginas de pagamento, que antes não estava funcionando.

1. **Atualizações a fazer**

As atualizações que pretendemos fazer são a integração da aplicação com o Python nas partes de cadastro, páginas de pagamento e login. Também deixar o menu fixado na página para quando o usuário for mexer, o menu não sumir, também será feita a mudança na foto provisória do main sobre a visão geral do site e fazer a parte de avaliação por estrela.